Backlog de Sprint

| ID User Story | User Story | ID Tache | Tache (Implementation metier/API/CRUD) | Estimation | Acteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-S1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les sponsors. | T-S1 | Implementer la liste sponsors (index) + mapping des evenements sponsorises. | 3h | Admin |
| US-S1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les sponsors. | T-S2 | Implementer creation sponsor (new) avec sauvegarde en base. | 3h | Admin |
| US-S1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les sponsors. | T-S3 | Implementer modification, details et suppression sponsor (edit/details/delete). | 4h | Admin |
| US-S1 | En tant qu'Admin, je veux securiser le suivi sponsor. | T-S4 | Implementer contrat sponsor, visualisation contrat, envoi email recommandation et export CSV. | 4h | Admin |
| US-S2 | En tant que Sponsor, je veux acceder a mon portail de sponsoring. | T-S5 | Implementer portail sponsor + catalogue evenements actifs + recommandations metier. | 4h | Sponsor |
| US-S2 | En tant que Sponsor, je veux suivre mes actions de sponsoring. | T-S6 | Implementer sponsorisation evenement + historique + edition/details/suppression cote portail. | 5h | Sponsor |
| US-B1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les budgets. | T-B1 | Implementer liste budgets + synchronisation des montants + KPI de rentabilite. | 4h | Admin |
| US-B1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les budgets. | T-B2 | Implementer creation/modification budget avec initialisation metier. | 4h | Admin |
| US-B1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les budgets. | T-B3 | Implementer details/suppression budget + recalcul rentabilite. | 3h | Admin |
| US-D1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les depenses. | T-D1 | Implementer liste depenses + statistiques globales (total, moyenne, categories). | 3h | Admin |
| US-D1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les depenses. | T-D2 | Implementer creation/modification depense + normalisation devise + synchronisation budget. | 4h | Admin |
| US-D1 | En tant qu'Admin, je veux gerer les depenses. | T-D3 | Implementer details et suppression depense. | 2h | Admin |
| US-AI1 | En tant qu'Admin, je veux un chatbot IA metier Sponsor/Budget/Depense. | T-AI1 | Implementer contexte metier temps reel (budgets, depenses, sponsors, budgets critiques). | 4h | Admin |
| US-AI1 | En tant qu'Admin, je veux un chatbot IA metier Sponsor/Budget/Depense. | T-AI2 | Implementer endpoint chatbot + orchestration Ollama + reponses structurees precises. | 4h | Admin |